## Slide 1: Konsep dan Pengertian Manajemen Proyek
Dian Kurniawan, SE., MSi

## Slide 2: Silabi
Konsep dan Pengertian Manajemen Proyek
Siklus Hidup Proyek
Perencanaan Proyek
Organisasi Proyek
Manajemen Waktu Proyek
Manajemen SDM Proyek
Manajemen Kualitas Proyek
Manajemen Resiko Proyek

## Slide 3
Tujuan
Memahami proses manajemen pada proyek, pihak-pihak terkait dalam proyek, proses tender dan hal yang berkaitan dengan memanajemen proyek
Pustaka
Mansyur., Manajemen Pembiayaan Proyek, LaskBang Pressindo, Yogyakarta, 2012
Husen A, MT , Manajemen Proyek Andi, Yogyakarta, 2009
Ervianto W.I., Manajemen Proyek Konstruksi , Andi Yogyakarta, 2005
Dipohusodo I., Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid I, Kanisius, Yogyakarta, 1996
Nurhayati., Manajemen Proyek, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
Hendra S., Hediana M., Auditing Proyek-proyek Konstruksi, Andi, Yogyakarta, 2013
Soeharto I., Manajemen Proyek., Erlangga

## Slide 4: Pendahuluan
Manajemen proyek kini menjadi suatu keharusan, bukan lagi sekedar pilihan
Pekerjaan-pekerjaan tertentu akan lebih efisien dan efektif jika dikelola dalam kerangka proyek dan bukan diperlakukan sebagai pekerjaan biasa
Maka diperlukan penerapan manajemen proyek secara benar
Contoh 1: pembuatan jalan Tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta-Bandung yang mempersingkat waktu tempuh kedua kota itu dilakukan dengan menggunakan cara pengelolaan pekerjaan yang berbeda dengan pengelolaan pekerjaan-pekerjaan reguler. Batasan waktu yang tersedia dan biaya yang dianggarkan serta kualitas jalan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyelsaian pekerjaan tersebut.

## Slide 5
Contoh 2: membangun kembali provinsi Aceh dari kehancuran akibat bencana alam tsunami, pemerintah menugaskan tim khusus dengan manajemen khusus untuk melakukan kegiatan tersebut
Contoh 3: pembuatan suatu corporate plan yaitu rencana strategis perusahaan untuk jangka lima tahun ke depan. Perusahaan meminta sebuah konsultan untuk membuatnya. Kepada konsultan ini diberi batasan waktu, biaya dan lingkup pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan.

## Slide 6
Contoh 1 dan 2 merupakan dua proyek yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan contoh 3 bersifat pekerjaan jasa
Pekerjaan besar diperlukan perencanaan dan pelaksanaan secara sungguh-sungguh dalam waktu tertentu
Pengelolaan proyek perlu cara khusus agar menghasilkan output yang baik

## Slide 7
Mengapa contoh-contoh pekerjaan di atas dinamakan proyek, sementara kegiatan-kegiatan manusia yang lain, seperti menanam padi, pembayaran gaji bulanan karyawan suatu perusahaan, pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi tidak disebut begitu?
Apa yang dimaksud dengan proyek?

## Slide 8: Definisi Proyek
Proyek adalah Suatu usaha /aktivitas yang kompleks, tidak rutin, dibatasi oleh waktu,anggaran, resources dan spesifikasi performansi yang dirancang untuk kebutuhan konsumen (Nurhayati, 2010).

## Slide 9
Profil kegiatan proyek:
Suatu kegiatan pembangunan yang telah ditentukan selama jangka waktu pelaksanaan dan biayanya.
Pembangunan segala usaha/kegiatan yang tujuannya untuk perbaikan.
Kegiatan proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, kegiatan proyek mempunyai awal dan akhir kegiatan yang jelas serta hasil kegiatan yang bersifat unik.
Kegiatan Proyek dapat berupa membangun pabrik, membuat produk baru atau melakukan penelitian dan pengembangan

## Slide 10: Atribut proyek adalah sebagi berikut :
Proyek bersifat unik.
Proyek bersifat sementara.
Proyek memerlukan alat bantu kontrol.
Proyek memerlukan sumber daya yang bersifat ad-hoc dan lintas disiplin ilmu.
Proyek memiliki sponsor utama.
Proyek mengandung ketidakpastian.

## Slide 11
Sementara (temporary) berarti setiap proyek selalu memiliki jadwal yang jelas kapan dimulai dan kapan diselesaikan.
  Sebuah proyek berakhir jika tujuannya telah tercapai atau kebutuhan terhadap proyek itu tidak ada lagi sehingga proyek tersebut dihentikan.
Unik artinya bahwa setiap proyek menghasilkan suatu produk, solusi, service atau output tertentu yang berbeda-beda satu dan lainnya.
Progressive elaboration adalah karakteristik proyek yang berhubungan dengan dua konsep sebelumnya yaitu sementara dan unik.
  Setiap proyek terdiri dari langkah-langkah yang terus berkembang dan berlanjut sampai proyek berakhir.
  Setiap langkah semakin memperjelas tujuan proyek.

## Slide 12
Aktifitas Proyek | Aktifitas Operasional
Bersifat temporer dan unik | Bersifat terus menerus dan berulang-ulang
Aktifitas proyek akan berhenti ketika tujuan telah tercapai | Aktifitas operasional akan terus menyesuaikan tujuannya agar pekerjaan tetap berjalan

## Slide 13: Definisi Manajemen Proyek
Manajemen Proyek adalah:
Kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. (Imam Soeharto).
Semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) sampai selesainya proyek untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu serta keselamatan kerja.

## Slide 14: Proses Manajemen Proyek
Input
Tujuan,
Sasaran
Informasi,
Data serta
Sumber Daya
Fungsi Manajemen Proyek
Output
Perencanaan
Pengorganisasian
Pelaksanaan
Pengendalian
Optimasi Kinerja Proyek
Biaya
Mutu
Waktu
Safety/K3

## Slide 15
Dalam pelaksanaannya, setiap proyek selalu dibatasi oleh kendala-kendala yang sifatnya saling mempengaruhi (segitiga project constraint) yaitu lingkup pekerjaan (scope), waktu dan biaya.
Keseimbangan ketiga konstrain akan menentukan kualitas suatu proyek. Perubahan salah satu atau lebih faktor tersebut akan mempengaruhi setidaknya satu faktor lainnya. (PMBOK Guide, 2004)

## Slide 16
Perusahaan perlu menjaga agar pencapaian yang diperoleh dalam pelaksanaan proyek tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan (customer relation).
Dalam pencapaian tujuan proyek, perlu memperhatikan batasan waktu, biaya, lingkup pekerjaan dengan memanfaatkan resourse yang dimiliki.
Dalam pelaksanaan proyek ada tawar-menawar (trade off) antara berbagai pembatas.
Resources
Waktu
Hubungan baik dengan customer
Lingkup
Biaya
Gambar 1. Pembatas-pembatas dalam pelaksanaan proyek (Kerzner, 2003)
Jika kualitas hasil ingin dinaikkan, akan membawa konsekuensi kenaikan biaya dan waktu.
Jika biaya ditekan agar lebih murah dengan waktu pelaksanaan tetap sama maka konsekuensinya kualitas bisa turun.

## Slide 17: Mengapa Manajemen Proyek?
Proyek merupakan karakteristik tertentu yang berbeda dengan aktivitas lain, dalam hal organisasi, pengelolaan, pemakaian sumberdaya, waktu, kompleksitas dan ketidakpastian.
Maka diperlukan penanganan tertentu terhadap proyek yang berbeda dengan penanganan kegiatan yang lain.
Penerapan manajemen proyek secara benar akan mendatangkan keuntungan dari segi waktu dan biaya dibanding jika pengelolaan dilakukan seperti pengelolaan pekerjaan reguler.

## Slide 18: Macam-Macam Proyek
1. Proyek Konstruksi
  Berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik.
  Contoh: proyek pembangunan jalan raya, jembatan atau pembuatan boiler.
2. Proyek penelitian
  Berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman.
  Muncul di lembaga komersial maupun pemerintah
  Setelah produk baru ditemukan atau dibuat biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk dikomersialisasikan

## Slide 19: Macam-Macam Proyek (lanjutan...)
3. Proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa
  muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah
  berupa:
    Perancangan struktur organisasi
    Pembuatan sistem informasi manajemen
    Peningkatan produktivitas perusahaan
    Pemberian training

## Slide 20: Timbulnya Ide Proyek
1. Dari Klien langsung ke Konsultan/kontraktor
    Macam pekerjaan yang ditangani sudah jelas.
    Tidak ada proses tender sehingga tidak ada kompetitif dalam perebutan proyek.
    Khusus untuk proyek yang nilainya relatif kecil.
    Contoh: suatu perusahaan swasta meminta konsultan manajemen untuk membuat suatu corporate plan.
2. Karena ada tawaran dana
    Adanya tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu.
    Penyusunan proposal proyek
    Contoh: proyek penelitian di dalam lembaga pendidikan seperti tawaran dana penelitian untuk topik tertentu dengan alokasi dana tertentu.

## Slide 21
3. Lewat proses lelang
    Adanya tawaran lelang.
    Konsultan/kontraktor saling berkompetisi untuk memenangkan tender/lelang.
    Proses lebih rumit dan panjang
    Keprofesionalan suatu perusahaan bisa teruji. Jika tender dilakukan secara fair maka hanya perusahaan yang profesional dibidangnya yang kemungkinan besar bisa memenangkan proyek
    Contoh: pembangunan jalan, irigasi, fasilitas publik yang lain dan pengadaan alat.
4. Dari dalam perusahaan sendiri
    Berasal dari dalam perusahaan sendiri dengan sumber dana dari perusahaan, dan dikerjakan sendiri oleh perusahaan.
    Contoh: proyek perbaikan proses, fasilitas ataupun manajemen produksi suatu perusahaan manufaktur atau riset dan pengembangan.

## Slide 22
5. Melalui penawaran
    Keaktifan pihak konsultan.
    Jika suatu perusahaan atau konsultan tidak mendapat pekerjaan, maka sangat mungkin perusahaan akan menawarkan produk/jasa atau solusi dari suatu persoalan kepada perusahaan atau individu yang potensial yang memerlukannya.
    Contoh: konsultan yang melakukan presentasi ke suatu perusahaan mengenai pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan oleh konsultan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti pembuatan sistem informasi manajemen

## Slide 23: Keberhasilan Manajemen Proyek
Manajemen proyek dianggap sukses jika bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan memenuhi syarat berikut:
Dalam waktu yang dialokasikan
Dalam biaya yang dianggarkan
Pada performansi atau spesifikasi yang ditentukan
Diterima customer
Dengan perubahan lingkup pekerjaan minimum yang disetujui
Tanpa mengganggu aliran pekerjaan utama organisasi
Tanpa merubah budaya (positif) perusahaan

## Slide 24: Driving Force Timbulnya Manajemen Proyek
Proyek Kapital
  Di mana organisasi menangani proyek-proyek yang butuh banyak modal dalam waktu yang sama.
Harapan customer
  Perusahaan yang menjual produk dan jasa termasuk instalasi kepada klien, sehingga harus memperhatikan manajemen proyek yang baik.
  Biasanya perusahaan ini bukan project-driven organization tetapi berfungsi seakan-akan mereka itu project-driven.
  Perusahaan ini menjual solusi kepada pelanggan dan bukan produk.
  Yang dijual adalah keahlian manajemen proyek.

## Slide 25
Kompetitifness
  Adanya proyek internal dan proyek eksternal
  Secara internal, perusahaan akan menemui masalah jika organisasi menyadari bahwa banyak pekerjaan bisa diberikan kepada pihak lain (outsource) daripada mengerjakan sendiri dengan ongkos lebih mahal.
  Secara eksternal, perusahaan akan menemui masalah ketika mereka tidak lagi bisa bersaing dari segi harga, atau kualitas, atau tidak bisa meningkatkan pangsa pasar.
  Maka perusahaan harus menerapkan manajemen proyek yang baik, kapan dilaksanakan sendiri dana kapan dioutsource-kan.

## Slide 26
Pemahaman Eksekutif
  Di dalam organisasi yang mempunyai struktur organisasi tradisional yang melakukan pekerjaan rutin, aktivitas berulang-ulang.
  Cukup resistan terhadap perubahan kecuali diprakarsai oleh jajaran eksekutif.
  Maka pemahaman eksekutif terhadap manajemen proyek yang benar akan memicu pemakaian manajemen proyek.
Pengembangan produk baru
  Cocok untuk organisasi atau perusahaan yang banyak berinvestasi di bidang R&D.
  Jika hanya sedikit prosentase dari proyek R&D yang bisa dikomersialkan di mana ongkos R&D bisa ditutup, manajemen proyek menjadi kebutuhan.

## Slide 27
Manajemen proyek juga bisa digunakan sebagai warning system di mana suatu proyek perlu dibatalkan.
Survival
Efisiensi dan keefektifan
Pengembangan produk baru
Proyek kapital
Harapan pelanggan
Kompetitifness
Pemahaman Eksekutif
Gambar 2. Driving Force Manajemen Proyek

## Slide 28: Ukuran Proyek
Ukuran proyek bisa dilihat dari:
Jumlah kegiatan
Besarnya biaya
Jumlah tenaga kerja
Waktu yang diperlukan
Tingkat kompleksitas proyek ditandai dengan:
Jumlah kegiatan dan hubungan antar kegiatan
Jenis dan jumlah hubungan antar kelompok/organisasi dalam proyek
Jenis dan jumlah hubungan antar kelompok di dalam organisasi dan pihak luar
Tingkat kesulitan
Contoh pembangunan kompleks perumahan dengan model rumah baru.

## Slide 29: PANDANGAN TERHADAP MANAJEMEN PROYEK
Pandangan Lama | Pandangan Baru
Manajemen proyek perlu lebih banyak orang dan ongkos tambahan | Manajemen proyek memungkinkan untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan ongkos lebih murah, dengan lebih sedikit orang
Keuntungan menurun | Keuntungan akan meningkat
Manajemen proyek meningkatkan jumlah perubahan cakupan pekerjaan | Manajemen proyek akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadapa perubahan cakupan pekerjaan
Manajemen proyek menciptakan ketidakstabilan dan konflik | Manajemen proyek organisasi makin efisien dan efektif melalui prinsip perilaku organisasi yang lebih baik
Manajemen proyek menyerahkan produk kepada pelanggan | Manajemen proyek memberikan solusi
Ongkos manajemen proyek membuat tidak kompetitif | Manajemen meningkatkan bisnis
Manajemen proyek menambah masalah kualitas | Manajemen proyek meningkatkan kualitas
Tabel 1 Pandangan modern dan tradisional terhadap manajemen proyek

## Slide 30: Stakeholder Proyek
Adalah pihak-pihak, individu ataupun organisasi yang secara aktif terlibat dalam proyek atau yang mempunyai interest yang terpengaruh, baik positif maupun negatif atas terlaksananya proyek.
Pihak-pihak tersebut antara lain:
Manajer proyek, individu yang bertanggung jawab atas manajemen suatu proyek.
Pelaksana proyek, organisasi yang pegawainya paling terlibat secara langsung dalam pengerjaan proyek.

## Slide 31
3. Customer/user, pihak individu maupun organisasi yang akan menggunakan hasil dari proyek.
4. Anggota tim proyek, tim yang melaksanakan pekerjaan proyek.
5. Sponsor, individu atau kelompok (internal/eksternal) organisasi yang memberi dukungan dana tunai atau sejenisnya untuk proyek.