## Slide 1: MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PROYEK

## Slide 2: Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah proyek :
  Sponsor
  Pelanggan
  Anggota tim proyek
  Staf pendukung (jika ada)
  Supplier, dsb.
Manajemen SDM pada sebuah proyek adalah peorses mengorganisasikan, mengelola dan menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang-orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien.

## Slide 3: Lingkup Proses Manajemen SDM
Perencanaan SDM
Mengindentifikasi & mendokumentasikan peranan seseorang
dalam proyek,
jawabnya, & bagaimana
tanggung relasi
tersebut dengan orang-orang lain dalam
pelaporan orang proyek.
Akuisisi Tim Proyek
Mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaian proyek.
Membangun Tim Proyek
Meningkatkan komptensi & interaksi anggota tim proyek, baik secara individual maupun berkelompok untuk meningkatkan kinerja proyek.
Mengelola Tim Proyek
Memantau kinerja tim proyek dengan memberikan masukan atau motivasi, solusi ataupun sekedar koordinasi dalam rangka meningkatkan kinerja proyek

## Slide 4: Motivasi SDM
Para psikolog & pencetus teori manajemen menemukan beberapa area penting dalam mengelola manusia, yaitu :
  Motivasi
  Keterlibatan dan kekuasaan
  Efektivitas
Teori Motivasi :
Hirarki Kebutuhan menurut Maslow
Faktor Higiene menurut Herzberg
Teori Akuisisi Kebutuhan menurut McClelland
Teori X dan Teori Y menurut McGregor

## Slide 5: Hirarki Kebutuhan (Maslow)
5 . Selft Actualization
4. Esteem
3. Social
2. Safety
1. Physiological
Low
High

## Slide 6: Faktor Higiene (Herzberg)
Faktor-faktor yang menjadi motivator :
Pencapaian dan penghargaan
Tanggung jawab
Kemajuan
Pertumbuhan
ada,
maka
akan
Faktor tersebut di atas, bila tidak menimbulkan ketidakpuasan karyawan.

## Slide 7: Teori Akuisisi (McClelland)
Beberapa kebutuhan dicapai atau dipelajari terus menerus dan dibentuk melalui pengalaman hidup, yaitu :
Achievement
Affiliation
Power

## Slide 8: Teori X (McGregor)
berusaha
Disebut juga Teori Klasik
Karyawan tidak menyukai kerja dan menghindari kerja
Manajer harus memaksa, mengancam dan mengawasi dengan keras.

## Slide 9: Teori Y (McGregor)
Disebut juga Teori hungan antar manusia
tetapi alami,
Karyawan bukannya tidak menyukai kerja, memandang kerja sebagai sesuai hal yang sebagaimana halnya bermain dan beristirahat.
Hal yang paling memuaskan adalah :
  Dihargai
  Aktualisasi diri

## Slide 10: Perencanaan SDM
Mengidentifikasikan dan mendokumentasikan :
  Tanggung jawab masing-masing tim
  Menentukan waktu dibutuhkannya
  Identifikasi kebutuhan training (jika ada) untuk orang tersebut.
  Rencana renumerasi dan reward
  Cara menilai kinerja seseorang
  Kriteria menghentika seseorang
Masukan yang diperlukan :
  Faktor lingkungan
  Aset proses
  Rencana manajemen

## Slide 11
Piranti & Teknik :
  Struktur organisasi & deskripsi masing-masing posisi
  Jejaring : formal dan informal komunikasi
organisasi,
Teori organisasi : teknik menyusun membagi pekerjaan, dll
Hasil :
  Penunjukkan peran & tanggung jawab
  Rencana manajemen personalia
  Bagan organisasi proyek

## Slide 12: Bagan Organisasi Proyek

## Slide 13: Proses Pendefinisian Pekerjaan & Penugasannya

## Slide 14: OBS & RAM
Organizatinal Breakdown Structure (OBS)
Bagan organisasi yang menggambarkan relasi antara unit-unit organisasi yang akan bertanggungjawab/ mengerjakan paket-paket kerja tertentu
Responsibility Assignment Matrix (RAM)
Matriks yang memetakan pekerjaan-pekerjaan sesuai WBS pada orang/individu yang akan mengerjakannya sesuai OBS

## Slide 15: Contoh RAM
 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8
System Engineering | R | RP |  |  |  |  | R | 
Software Development |  |  | RP |  |  |  |  | 
Hardware Development |  |  |  | RP |  |  |  | 
Test Engineering | P |  |  |  |  |  |  | 
Quality Assurance |  |  |  |  | RP |  |  | 
Configuration Management |  |  |  |  |  | RP |  | 
Integrated Logistic Support |  |  |  |  |  |  | p | 
Training |  |  |  |  |  |  |  | RP
R = Responsible Organizational Unit P = Performing Organizational Unit
Aktifitas WBS
OBS
Unit

## Slide 16: Contoh RAM yang Berkaitan Stakeholder
Items | Stakeholdes |  |  |  | 
 | PM | DEV1 | DEV2 | SA | QA
Unit Test | S | A | I | I | R
Integration Test | S | P | A | I | R
System Test | S | P | A | I | R
User Acceptance Test | S | P | I | A | R
A = Accountable / Bertanggung jawab
P =Participant / Berperan Serta
R = Review Required / Dibutuhkan tinjauan
I = Input Required / Dibutuhkan masukan
S = Sign Off Required / Dibutuhkan persetujuan

## Slide 17: Contoh RACI Chart
R = responsibility, only one R per task A = accountability
C = consultation I = informed

## Slide 18: Rencana Staffing Management
Staffing Management Plan
Rencana yang menggambarkan kapan dan bagaimana seseorang akan ditambahkan atau dihentikan dari tim proyek.
Informasi : Resource Histogram, cara akuisisi anggota tim, timetable, kriteria penghentian anggota tim, kebutuhan pelatihan/training, remunerasi & reward, kesesuaian dengan aturan peraturan ketenagakerjaan, keamanan

## Slide 19: Contoh Histogram SDM